**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГРЯЗЕНЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31 января 2012 года № 07 д.Грязенять

Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Развитие автомобильных

дорог местного значения и улично-

дорожной сети Грязенятского сельского

поселения Рославльского района

Смоленской области на 2012-2015годы»

 В целях создания качественной среды Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области за счет ремонта и реконструкции развития дорог местного значения и улично-дорожной сети, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г., № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области Администрация Грязенятского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2012-2015 годы».
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Грязенятского сельского поселения

Рославльского района

Смоленской области Г.И.Мамонтов

Приложение

 к постановлению Главы

 Администрации Грязенятского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

 от 31.01.2012 №07

**Муниципальная целевая программа**

 **«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2012-2015 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2011-2015 года» (далее - Программа) |
| Основание для разработки | Предложение Департамента экономического развития и торговли Смоленской области от 12.11.2010 года №5878/05Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007г., «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».Перечень автомобильных дорог администрации Грязенятского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Куратор и исполнители Программы | Администрация Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской областиАдминистрация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области – кураторИсполнитель – определяется конкурсом |
| Цель Программы | Основная цель – создание современной инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям всех сфер экономической деятельности и обеспечение устойчивого климата жизнедеятельности населения.Совершенствование уровня благоустроенности дорог и  дворовых территорий для улучшения условий проживания и отдыха жителей администрации Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Основные задачи | * Составление смет на автомобильные дороги, Паспортизация автомобильных дорог. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог администрации Грязенятского сельского поселения ( по плану согласно составленных смет)
 |
| Сроки реализации | 2012-2015 года |
| Объемы и источники финансирования | Федеральный бюджет Российской ФедерацииБюджет муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области  Бюджет сельского поселения. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской областиАдминистрация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области – куратор  |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Восстановление асфальтобетонного покрытия проездов, улиц и дорог администрации Грязенятского сельского поселенияВосстановление асфальтобетонного покрытия сельских улиц и дорог в результате чего ожидается:1. улучшение эксплуатационных качеств дорог.
2. снижение аварийности, зависящей от дорожных условий.
3. снижение затрат на эксплуатацию сельских улиц и дорог.
 |

**1.Хараткеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети»,**

 В 2008 году на территории Грязенятского сельского поселения имелось 46 км. автомобильных дорог в том числе с асфальтобетонным покрытием 13 км. Из этой протяженности только 30% улиц находится в удовлетворительном состоянии, многие дороги, имевшие асфальтобетонное покрытие уже утратили его. Дворовые территории Грязенятской сельской школы, магазина, улицы Молодежной в д.Галеевка, дороги в деревню Гореново, и деревню Заря, утратили асфальтобетонное покрытие и грейдируются.

Качество дорожных покрытий большинства улиц не соответствуют эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт многих улиц не производился десятки лет. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабеля и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц. Большая часть дворовых территорий находится в неблагоустроенном состоянии. Отсутствует водоотвод, асфальтобетонное покрытие и бортовой камень разрушены и т.п.

К таким деревням как Павловка, Горохово, Высоково, Слабодище и Дебря, дорожное покрытие отсутствует полностью, что ведет к нарушению противопожарной безопасности оказания помощи при чрезвычайных обстоятельствах, отсутствие полного медицинского обслуживания, проблемам доставки продуктов питания, особенно в осеннее- весенний и зимний периоды.

 Состояние улиц требует разработки муниципальных программ развития автомобильных дорог местного назначения администрации Грязенятского сельского поселения на ближайшие годы.

**2.Основные мероприятия.**

1. Для оформления дорог и поставки их на баланс администрации Грязенятского сельского поселения требуется:

Автодорога Грязенять-Вязовка – 7 000 кв.м. – 9.2 тыс.руб

 Грязенять-Слабодище – 4 000 кв.м. – 47 тыс.руб.

 Грязенять-Гореново - 7 000 кв.м. – 113 тыс.руб.

 Грязенять – Павловка – 1500 кв.м. – 22.500 руб

 Грязенять - Плосково – 3 000 кв.м. – 37 тыс.руб

 Грязенять – Дебря - 2 000 кв.м. – 25.300 руб.

 Грязенять – Высоково – 8 000 кв.м. – 94 тыс.руб

 Грязенять ул.Заречная – 5 000 кв.м. – 70 тыс.руб

 Грязенять – Заря – 2 000 кв.м. – 33 тыс.руб.

Деревня Галеевка-1

 Ул. Мира – 500 кв.м. – 6 800 руб

Ул.Молодежная – 1000 кв.м. – 17 тыс.руб

Ул.Лесная – 2 000 кв.м. – 26 тыс.руб.

Ул.Садовая – 1 000 кв.м. – 113 тыс.руб.

Ул.Колхозная – 1 000 кв.м. – 14 тыс.руб.

Школьный переулок 500 кв.м. – 8 000 руб.

Всего 700 тыс рублей.

На автодорогах Грязенять – Гореново протяженностью 7 000 кв.м., на ул Молодежной и дороге к школе в деревне Галеевка общей протяженнотью 2 000 кв.м. – асфальтное покрытие практически отсутствует.

Автодорога по деревне Дебря протяженностью 2 000 кв.м. находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется асфальтное покрытие.

Так – же капитального ремонта требую автодороги Грязенять-Плосково, Грязенять-Бояркино-Высоково. Грязенять – Вязовка.

В деревню Павловка- 1 500 кв.м.,и дер.Слабодище – 4 000 кв.м.,- дорога полностью отсутствует.

По деревни Грязенять ул. Заречная – 5000 кв.м.м. требуется капитальный ремонт, дорога грунтовая.

Деревня Галеевка-1 ул. Мира – 500 метров, ул. Лесная 2000 кв.м., ул.Садовая – 1000 кв.м., ул.Колхозная – 1000 кв.м.,. и школьный переулок – 500 метров, требуется капитальный ремонт, отсыпка грунтом и щебнем.

 **Исходя из финансовых возможностей на 2012-2015 год планируется ремонт 51 500 кв.м. автодорог расположенных на территории администрации Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области**

**2012год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объекты | Объемы | Мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс.руб |
| 1. |  Автодорога по дер.Дебря | 2000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2012 | 11 млн. |
| 2. |  Ул.Молодежная д.Галеевка-1 (асфальтное покрытие) | 1000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2012 | 2 400 тыс. |
| 3. |  Автодорога к деревне Павловка  | 1500 кв.м. | Капитальный ремонт | 2012 | 5 250 тыс. |
| 4. |  Ул.Колхозная д.Галеевка-1  | 1000кв.м. | Капитальный ремонт | 2012 | 3 500 тыс. |
| 5. |  Автодорога по Школьному переулку в д.Галеевка-1 | 500кв.м. | Капитальныйремонт | 2012 | 1 750 тыс. |
| 6. |  Дорога к Школе в дер.Галеевка-1 (асфальтное покрытие) | 1000кв.м. | Капитальный ремонт | 2012 | 3 500 тыс. |
| 7. | Ул. Лесная д.Галеевка-1 | 2000кв.м. | Капитальный ремонт | 2012 | 7 млн. |
| 8.  | Ул. Садовая д.Галеевка-1 | 1 000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2012 | 3 500 тыс. |
| 9. |  Автодорога по деревне Вязовка | 2000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2012 | 7 млн. |
|  | ИТОГО | 12000 кв.м. |  |  | 44 900 тыс. |

**2013год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объекты | Объемы | Мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс.руб |
| 1. | Автодорога в дер. Гореново (асфальтное покрытие) | 7000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2013 | 16 800 тыс. |
| 2. |  Автодорога дер. Плосково | 3000 кв.м. | ремонт | 2013 | 10 500 тыс. |
| 3. |  Автодорога дер.Слободище  | 4000кв.м. | Капитальный ремонт | 2013 | 14 млн. |
| 4. |  Автодорога дер.Вязовка | 7000кв.м. | ремонт | 2013 | 24 500 тыс. |
|  | Итого | 21000 кв.м. |  |  | 65 800 тыс. |

**2014год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объекты | Объемы | Мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс.руб |
| 1. |  Автодорога в д.Высоково, через Бояркино, Горохово | 8000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2014 | 28 млн. |
| 2. |  Ул.Заречная дер.Грязенять  | 5000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2013 | 17 500тыс |
| 3. |  Ул.Мира дер. Галеевка-1  | 500 кв.м. | ремонт | 2014 | 1 750 тыс |
|   |   |  |  |  |  |
|   | Итого | 13500кв.м. |  |  | 47 250 тыс. |

**2015год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объекты | Объемы | Мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс.руб |
| 1. |  Автодорога дер.Заря (асфальтное покрытие) | 2000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2015 | 4 800 тыс |
| 2. |  Автодорога по дер.Красная Звезда  | 3000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2015 | 10 500 тыс |
|   |   |   |   |   |   |
| 4. |   |  |   |   |   |
|  | Итого | 5000 |  |  | 15 300 тыс. |
|  | **Всего** | **51500** |  |  |  |

 Финансирование Программы предусматривается из средств дорожного фонда Смоленской области. Общий объем средств, необходимых для реализации программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб.

 Повышение уровня эксплуатации дорожных объектов на территории администрации Грязенятского сельского поселения направлено на решение следующих основных задач, стоящих перед Администрацией поселения:

* улучшение эксплуатационных качеств дорог,
* снижение аварийности, зависящей от дорожных условий,
* снижение затрат на эксплуатацию сельских улиц и дорог.

Глава администрации

Грязенятского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области Г.И.Мамонтов

Оформление БТИ

Грунтовая ширина 6 метров

От 10 363 18 коп. до 11 390 19 коп. Без НДС

Асфальтное покрытие от 13 816 – 87 коп до 15 572 96 коп.

Определение стоимости за каждый элемент ( труба, кабель, газопровод)

 От 146-29 коп до 152-86 коп.

Стоимость кадастрового паспорта на каждую дорогу – 1000 руб

Проезд; 22.35 х 1.25 х количество километров дороги ( туда и обратно)