

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГРЯЗЕНЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03 августа 2017 года № 33 д.Грязенять

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие автомобильных

дорог местного значения и улично-

дорожной сети Грязенятского сельского

поселения Рославльского района

Смоленской области на 2017-2020годы»

 В целях создания качественной среды Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области за счет ремонта и реконструкции развития дорог местного значения и улично-дорожной сети, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г., № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области Администрация Грязенятского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2017-2020 годы».
2. Постановление № 46 от 29 апреля 2016 года признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Грязенятского сельского поселения

Рославльского района

Смоленской области Г.И.Мамонтов

Приложение

 к постановлению Главы

 Администрации Грязенятского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

 от 03.08.2017 № 33

**Муниципальная целевая программа**

 **«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2017-2020 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2017-2020 года» (далее - Программа) |
| Основание для разработки | Предложение Департамента экономического развития и торговли Смоленской области от 12.11.2010 года №5878/05Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007г., «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».Перечень автомобильных дорог администрации Грязенятского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Куратор и исполнители Программы | Администрация Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской областиАдминистрация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области – кураторИсполнитель – определяется конкурсом |
| Цель Программы | Основная цель – создание современной инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям всех сфер экономической деятельности и обеспечение устойчивого климата жизнедеятельности населения.Совершенствование уровня благоустроенности дорог и  дворовых территорий для улучшения условий проживания и отдыха жителей администрации Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Основные задачи | * Составление смет на автомобильные дороги, Паспортизация автомобильных дорог. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог администрации Грязенятского сельского поселения ( по плану согласно составленных смет)
 |
| Сроки реализации | 2017-2020 года |
| Объемы и источники финансирования | Областной бюджет Российской ФедерацииБюджет муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области  Бюджет сельского поселения. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской областиАдминистрация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области – куратор  |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Восстановление асфальтобетонного покрытия проездов, улиц и дорог администрации Грязенятского сельского поселенияВосстановление асфальтобетонного покрытия сельских улиц и дорог в результате чего ожидается:1. улучшение эксплуатационных качеств дорог.
2. снижение аварийности, зависящей от дорожных условий.
3. снижение затрат на эксплуатацию сельских улиц и дорог.
 |

**1.Хараткеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети»,**

 В 2008 году на территории Грязенятского сельского поселения имелось 46 км. автомобильных дорог в том числе с асфальтобетонным покрытием 13 км. В 2016 году протяженность улично-дорожной сети администрации Грязенятского сельского поселения составляет 117.5 км., из них с твердым покрытием 40 км, с асфальтобетонным 13 км. Из этой протяженности только 30% улиц находится в удовлетворительном состоянии, многие дороги, имевшие асфальтобетонное покрытие уже утратили его. Дворовые территории Грязенятской сельской школы, магазина, улицы Молодежной в д.Галеевка, дороги в деревню Гореново, и деревню Заря, утратили асфальтобетонное покрытие и грейдируются.

Качество дорожных покрытий большинства улиц не соответствуют эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт многих улиц не производился десятки лет. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабеля и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц. Большая часть дворовых территорий находится в неблагоустроенном состоянии. Отсутствует водоотвод, асфальтобетонное покрытие и бортовой камень разрушены и т.п.

К таким деревням как Горохово, Высоково, Слабодище и Дебря, дорожное покрытие отсутствует полностью, что ведет к нарушению противопожарной безопасности оказания помощи при чрезвычайных обстоятельствах, отсутствие полного медицинского обслуживания, проблемам доставки продуктов питания, особенно в осеннее- весенний и зимний периоды.

 Состояние улиц требует разработки муниципальных программ развития автомобильных дорог местного назначения администрации Грязенятского сельского поселения на ближайшие годы.

**2.Основные мероприятия.**

1. Для оформления дорог и поставки их на баланс администрации Грязенятского сельского поселения требуется:

Автодорога

 Грязенять-Слабодище – 4 000 кв.м. – 47 тыс.руб.

 Грязенять-Гореново - 7 000 кв.м. – 29 тыс.руб.

 Грязенять – Высоково – 8 000 кв.м. – 94 тыс.руб

 Грязенять ул.Заречная – 5 000 кв.м. – 45 тыс.руб

 Грязенять – Заря – 2 000 кв.м. – 22 тыс.руб.

 Всего 237 тыс.руб.

На автодорогах Грязенять – Гореново протяженностью 7 000 кв.м., на ул Молодежной и дороге к школе в деревне Галеевка общей протяженнотью 2 000 кв.м. – асфальтное покрытие практически отсутствует.

Автодорога по деревне Дебря протяженностью 2 000 кв.м. находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется асфальтное покрытие.

Так – же капитального ремонта требуется для автодорог: Грязенять-Плосково ( по д.Плосково), Грязенять-Бояркино ( по д.Бояркино) -Высоково. Грязенять – Вязовка. Д.Павловка ( по д.Павловка).

До дер.Слабодище – 4 000 кв.м.,- дорога полностью отсутствует.

По деревни Грязенять ул. Заречная – 5000 кв.м.м. требуется капитальный ремонт, дорога грунтовая.

 **Исходя из финансовых возможностей на 2017-2020 год планируется ремонт 72 700 кв.м. автодорог расположенных на территории администрации Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области**

**2017год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объекты | Объемы | Мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс.руб |
| 1. | Автодорога в дер. Гореново (асфальтное покрытие) | 7000 кв.м. | реконструкция | 2017 | 24497,511 руб.в т.ч.24252,351- областной Д.Ф.245,160-МДФ |
| 2. |  Автодорога дер. Плосково | 2800 кв.м. | ремонт | 2017 | 316,861 руб. в т.ч.316,500 –областной Д.Ф.0,361-МДФ |
| 3. |  Автодорога дер. Будище | 900кв.м. | ремонт | 2017 | 634,382 руб.в т.ч.633,700 руб. – областной Д.Ф.0,682 - МДФ |
| 4. |  Автодорога дер.Павловка | 1600кв.м. | ремонт | 2017 | 245,836 руб.в т.ч.245,500 – областной Д.Ф.0,336 - МДФ |
| 5. | Автодорога подьезд к д.Троицкий | 2800 кв.м. | ремонт | 2017 | 1 364,384 рубв т.ч. 1 301,700 – областной Д.Ф.62,684 - МДФ |
| 6. | Автодорога д.Галеевка-1 пер.Школьный | 800 кв.м. | ремонт | 2017 | 193,198 руб-местного дорожного фонда |
| 7. | Автодорога д.Галеевка-1 ул.Лесная | 1400кв.м. | ремонт | 2017 | 347,641 руб-местного дорожного фонда |
| 8. | Автодорога д.Вязовка | 1500кв.м. | ремонт | 2017 | 315,683 руб-местного дорожного фонда |
| 9. | Автодорога д.Галеевка-1 – СПК «Грязенять» |  6000кв.м. | Строительство(проектно-сметная документация) | 2017 | 586,759.01 руб.в т.ч.580,891.42 руб. – областной Д.Ф.5,867.59 руб. - МДФ |
| 10. | Автодорога от д.Галеевка-1 до д.Грязенять через р.Челкна | 8000кв.м. | Строительство(проектно-сметная документация) | 2017 | 1 145,029.90 руб.в т.ч.1 133,579.60 – областной Д.Ф.11,450.30 - МДФ |
|  | Итого | 30200 кв.м. |  |  | 29,061.113 тыс. |

**2018год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объекты | Объемы | Мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс.руб |
| 1. |  Автодорога в д.Высоково, через Бояркино, Горохово | 8000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2018 | 28 млн. |
| 2. |  Ул.Заречная дер.Грязенять  | 5000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2018 | 87 500тыс |
| 3. |  Ул.Колхозная дер. Галеевка-1  | 500 кв.м. | ремонт | 2018 | 1 750 тыс |
|   |   |  |  |  |  |
|   | Итого | 13500кв.м. |  |  | 116 750 тыс. |

**2019год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объекты | Объемы | Мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс.руб |
| 1. |  Автодорога дер.Заря (асфальтное покрытие) | 2000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2019 | 4 800 тыс |
| 2. |  Автодорога по дер.Красная Звезда  | 3000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2019 | 10 500 тыс |
|  3. |  Автодорога ст.Максимково |  2500 кв.м. | Капитальный ремонт |  2019 |  2 500 тыс. |
| 4. |  Автодорога СПК «Грязенять-ул.Молодежная | 6 500 кв.м. | Капитальный ремонт |  2019 |  60 млн. |
|  | Итого | 14 000 кв.м. |  |  | 77 800тыс. |
|   |  |  |  |  |  |

**2020год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объекты | Объемы | Мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс.руб |
| 1. | Автодорога в дер. Галеевка-1 ул.Мира (асфальтное покрытие) | 2000 кв.м. | Капитальный ремонт | 2020 | 30 000 тыс. |
| 2. |  Автодорога дер. Галеевка-1 ул.Лесная | 6000 кв.м. | Кап.ремонт | 2020 | 50 000 тыс. |
| 3. |  Автодорога дер. Галеевка-1 ул.Садовая  | 4000кв.м. | Капитальный ремонт | 2020 | 55 000 тыс. |
| 4. |  Автодорога дер.Галеевка-1 пер.Школьный | 3000кв.м. | Капитальный ремонт | 2020 | 20 000 тыс. |
|  | Итого | 15000 кв.м. |  |  | 155 000тыс. |
|  | всего | 72 700 |  |  | 378,611.113тыс.руб. |

 Финансирование Программы предусматривается из средств дорожного фонда Смоленской области и дорожного фонда администрации Грязенятского сельского поселения.. Общий объем средств, необходимых для реализации программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб.

 Повышение уровня эксплуатации дорожных объектов на территории администрации Грязенятского сельского поселения направлено на решение следующих основных задач, стоящих перед Администрацией поселения:

* улучшение эксплуатационных качеств дорог,
* снижение аварийности, зависящей от дорожных условий,
* снижение затрат на эксплуатацию сельских улиц и дорог.

Глава муниципального образования

Грязенятского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области Г.И.Мамонтов